# แผนการดำเนินงาน

# ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

# องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

ส่วนที่ ๑

๑.๑ บทนำ

ตามที่องค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ( ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ ) เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์  ใช้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา รายละเอียดแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๔ – ๒๕๕๒ ) เป็นแผนที่แปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ไปสู่การปฏิบัติ และใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำเอาโครงการพัฒนา /กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะทำข้อบัญญัติงบประมาณไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ

หลังจากทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว จำเป็นจะต้องมีแผน ที่แสดงรายละเอียดของแผนงาน/ โครงการพัฒนา และกิจกรรมทีดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ แผนดังกล่าวที่ว่านี้คือ แผนการดำเนินงาน  มีลักษณะเป็น แผนดำเนินการ (Action Plan ) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น เป็นเครื่องมือในการบริหารของผู้บริหาร ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม “ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ “ ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ฉบับนี้ ได้บรรจุโครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารเกษมทรัพย์ ทั้งโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์และโครงการของหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการบริหารงานต่อไป

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- เพื่อให้สอดคล้องและมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๔ – ๒๕๕๖) และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

- เป็นการบรรจุโครงการพัฒนาต่าง ๆ  ที่พร้อมจะไปปฏิบัติได้ทันที

- เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินการในปี   พ.ศ.๒๕๕๔ ให้ชัดเจน

- เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

- เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินการ และประเมินผล

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

###### ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ เก็บรวบรวมข้อมูล โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการจริง ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

###### ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์    จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน    โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ( ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ ) และแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ ) โดยในร่างแผนการดำเนินงาน มี ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ   ประกอบด้วย

๑.๑ บทนำ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม ประกอบด้วย

๒.๑ สรุปงบหน้าแผนการดำเนินงาน

๒.๒ บัญชีโครงการ/ กิจกรรม

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

๓.๑  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

๓.๒ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ เพื่อให้ความเห็นชอบ

๓.๓ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์   ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินการ

-     การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

- ติดตามและประเมินผล โครงการได้อย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกโครงการ

- ทราบรายละเอียดของแผนงาน / โครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการได้ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้อย่างชัดเจน

หนองศาลา แหล่งน้ำที่สำคัญของชาวตำบลเกษมทรัพย์

โบราณสถานสำคัญของชาวตำบลเกษมทรัพย์

#### ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ /กิจกรรม

๒.๑ สรุปงบหน้าแผนการดำเนินงาน

## บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม

### แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

# องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ แนวทางการพัฒนา ๑.๑ จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและการบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ๑.๒ ประสานงานสามพี่น้องท้องถิ่น(อบต.เทศบาล.อบจ.)และร่วมมือกับส่วนราชการส่วนภูมิภาค |  |  |  |  |  |
| ๑.๓ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |
| ๑.๔ การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง |  |  |  |  |  |
| ๑.๕ จัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นรากฐานในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| ๑.๖ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานขององค์กร |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข แนวทางการพัฒนา ๒.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญและกำลังใจที่ดี |  |  |  |  |  |
| ๒.๒ จัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน)กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน วัยสูงอายุ |  |  |  |  |  |
| ๒.๓ จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพที่ดี (การคุ้มครองผู้บริโภค/ การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ- ไม่ติดต่อ /การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน/อนามัยโรงเรียน) |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา แนวทางการพัฒนา ๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันการศึกษา และภาคประชาชน นำเทคโนโลยีมาใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน |  |  |  |  |  |
| ๓.๒ ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม แนวทางการพัฒนา ๔.๑ การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม แนวทางการพัฒนา ๕.๑ การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย โดยประสานกับสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงานของรัฐ เช่น ความรู้ด้านการผลิต ด้านการบริหารจัดการ |  |  |  |  |  |
| ๕.๒ ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก |  |  |  |  |  |
| ๕.๓ สนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านเกษตรกรรม แนวทางการพัฒนา ๖.๑ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านเกษตรกรรม |  |  |  |  |  |
| ๖.๒ พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ |  |  |  |  |  |
| ๖.๓ สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองต่างๆ |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |
| ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ แนวทางการพัฒนา ๗.๑ ประสานงานโครงข่ายการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ /เชิงวัฒนธรรม/เชิงเกษตร/เชิงสมุนไพร (สปาสมุนไพร) |  |  |  |  |  |
| ๗.๒ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น งานบวงศรวงย่าโม งานผ้าไหมปักธงชัย ฯลฯ |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |
| ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ แนวทางการพัฒนา ๘.๑ ส่งเสริมการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ |  |  |  |  |  |
| ๘.๒ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |
| ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา ๙.๑ ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ |  |  |  |  |  |
| ๙.๒ รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน /การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |
| ๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา ๑๐.๑ ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์ |  |  |  |  |  |
| ๑๐.๒ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ |  |  |  |  |  |
| ๑๐.๓ ส่งเสริมสถานที่ออกกำลังกายและนันทนาการ |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |
| ๑๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา ๑๑.๑ ส่งเสริมให้จัดพระสงฆ์เป็นศูนย์ส่งเสริม คุณธรรมวัฒนธรรมประเพณี วิถีพุทธท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| ๑๑.๒ รื้อฟื้นคุณค่า วัฒนธรรมประเพณีชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |
| ๑๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการพัฒนา ๑๒.๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก |  |  |  |  |  |
| ๑๒.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ในด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยส่งเสริมสนับสนุน ตำรวจบ้าน/ อปพร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

- ยุทธศาสตร์

  - แนวทางการพัฒนาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

| ลำ ดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ.๒๕๕๓ | พ.ศ.๒๕๕๔ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หนองศาลา หมู่ที่ ๑ | -ความกว้าง ๓.๕๐ ความยาว ๑๒๗ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า๔๔๔.๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางถนนให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายแสดงโครงการให้เรียบร้อย ก่อสร้างตามรูปแบบรายละเอียดและแบบแปลน อบต.เกษมทรัพย์กำหนดให้ | ๒๐๖,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ใหม่เกษม หมู่ที่ ๒ | สายที่ ๑ ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๓๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔๒๕ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางถนนให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายแสดงโครงการให้เรียบร้อย ก่อสร้างตามรูปแบบรายละเอียดและแบบแปลน อบต.เกษมทรัพย์กำหนดให้ สายที่ ๒ ความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๑๓ เมตร ความหนา ๐.๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔๕.๕ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางถนนให้เรียบร้อย ก่อสร้างตามรูปแบบราย ละเอียดและแบบแปลน อบต.เกษมทรัพย์กำหนดให้ | ๒๑๗,๕๐๐ | หมู่ที่ ๒ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หลุมข้าว หมู่ที่ ๔ | สายที่ ๑ ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๖๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางถนนให้เรียบร้อย ก่อสร้างตามรูปแบบราย ละเอียดและแบบแปลน อบต.เกษมทรัพย์กำหนดให้ สายที่ ๒ ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๗๔ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๒๒ ตารางเมตร ไหล่ทางถนนตามสภาพพื้นที่เดิม ก่อสร้างตามรูปแบบรายละเอียด และแบบแปลน อบต.เกษมทรัพย์กำหนดให้ | ๑๘๗,๕๐๐ | หมู่ที่ ๔ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน เก่านางเหริญ หมู่ที่ ๕ | สายที่ ๑ ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางถนนให้เรียบร้อย พร้อมวางท่อค.ส.ล ธรรมดา ขนาด ๐.๒๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓ ท่อน และติดตั้งป้ายแสดงโครงการให้เรียบร้อย ก่อสร้างตามรูปแบบ รายละเอียดและแบบแปลน อบต.เกษมทรัพย์กำหนดให้ สายที่ ๒ ความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ความยาว ๓๓ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๘๒.๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางถนนให้เรียบร้อย ก่อสร้างตามรูปแบบรายละเอียดและแบบแปลน อบต.เกษมทรัพย์กำหนดให้ | ๑๘๕,๐๐๐ | หมู่ที่ ๕ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ปอนางเหริญ หมู่ที่ ๖ | -ความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๑๔๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อย ๔๙๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางถนนให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายแสดงโครงการให้เรียบร้อย ก่อสร้างตามรูปแบบรายละเอียดและแบบแปลน อบต.เกษมทรัพย์กำหนดให้ | ๒๓๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๖ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โคกนางเหริญ หมู่ที่ ๗ | -ความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๑๑๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๘๕ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางถนนให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายแสดงโครงการให้เรียบร้อย ก่อสร้างตามรูปแบบรายละเอียดและแบบแปลน อบต.เกษมทรัพย์กำหนดให้ | ๑๘๙,๕๐๐ | หมู่ที่ ๗ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ดอนมะเฟือง หมู่ที่ ๘ | - ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๗๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทางถนนให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายแสดงโครงการให้เรียบร้อย ก่อสร้างตามรูปแบบรายละเอียดและแบบแปลน อบต.เกษมทรัพย์กำหนดให้ | ๑๙๒,๐๐๐ | หมู่ที่ ๘ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - แนวทางการพัฒนาปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก

| ดับที่ | โครงการ /กิจกรรม | รายละเอียดองโครงการ /กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ.๒๕๕๓ | พ.ศ.๒๕๕๔ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกภายในหมู่บ้าน ท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๓ | -ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๗๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๕ ลบ.ม (คิวหลวม) พร้อมปรับเกรดและบดอัดทับแน่นงานหินคลุกให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายแสดงโครงการให้เรียบร้อย ก่อสร้างตามรูปแบบรายละเอียดและแบบแปลน อบต.เกษมทรัพย์กำหนดให้ | ๑๓๓,๕๐๐ | หมู่ที่ ๓ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกภายในหมู่บ้าน ตะคร้อ หมู่ที่ ๙ | สายที่ ๑ -ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๒๑๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๐.๒๕ ลบ.ม (คิวหลวม) เสริมดินถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๑๔๕ เมตร เสริมดินสูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือปริมาตรงานถมดินไม่น้อยกว่า ๔๐๖ ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมปรับเกรดและบดอัดทับแน่นงานหินคลุกให้เรียบร้อย ก่อสร้างตามรูปแบบรายละเอียดและแบบแปลน อบต.เกษมทรัพย์กำหนดให้ สายที่ ๒ - ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๔๓ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒.๕๗ ลบ.ม (คิวหลวม) พร้อมปรับเกรดและบดอัดทับแน่นงานหินคลุกให้เรียบร้อย ก่อสร้างตามรูปแบบรายละเอียดและแบบแปลน อบต.เกษมทรัพย์กำหนดให้ สายที่ ๓ -ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๗๒ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๗.๔๐ ลบ.ม (คิวหลวม) พร้อมปรับเกรดและบดอัดทับแน่นงานหินคลุกให้เรียบร้อย ก่อสร้างตามรูปแบบรายละเอียดและแบบแปลน อบต.เกษมทรัพย์กำหนดให้ สายที่ ๔ -ถนนกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ความยาว ๒๘๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ลบ.ม (คิวหลวม) พร้อมปรับเกรดและบดอัดทับแน่นงานหินคลุกให้เรียบร้อย ก่อสร้างตามรูปแบบรายละเอียดและแบบแปลน อบต.เกษมทรัพย์กำหนดให้ | ๑๘๗,๐๐๐ | หมู่ที่ ๙ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |