**แผนการดำเนินงาน**

**ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐**

**ของ**

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์**

**อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา**

**คำนำ**

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณนั้นๆ และ ให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ซึ่งทำให้การดำเนินงานในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม ตรงตามความต้องการของประชาชนมากที่สุด และเป็นการบริหารงาน และ การติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และยังเป็นการบูรณาการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกัน ช่วยให้สามารถดำเนินการตามแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

**สารบัญ**

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |
| --- | --- |
| **เรื่อง** | **หน้า** |
| **ส่วนที่ ๑ บทนำ** |  |
|  ๑.๑ บทนำ | ๕ |
|  ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน | ๖ |
|  ๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน | ๖-๗ |
|  ๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน | ๘ |
| **ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม** |  |
|  ๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑) | ๑๐-๑๔ |
|  ๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) | ๑๕-๔๐ |

**ส่วนที่ ๑**

**บทนำ**

**ประกอบด้วย**

 ๑.บทนำ

 ๒.วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

 ๓.ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

 ๔.ประโยชน์ของแผนการดำเนินการ

.

**ส่วนที่ ๑**

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

**๑.๑ บทนำ**

 ตามที่องค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ( ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ) เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ใช้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา รายละเอียดแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

 เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ ) เป็นแผนที่แปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ไปสู่การปฏิบัติ และใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำเอาโครงการพัฒนา /กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะทำข้อบัญญัติงบประมาณไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ

 หลังจากทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว จำเป็นจะต้องมีแผนที่แสดงรายละเอียดของแผนงาน/ โครงการพัฒนา และกิจกรรมทีดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แผนดังกล่าวที่ว่านี้คือ แผนการดำเนินงาน มีลักษณะเป็น แผนดำเนินการ (Action Plan ) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น เป็นเครื่องมือในการบริหารของผู้บริหาร ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม “ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ “ ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน

 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ฉบับนี้ ได้บรรจุโครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารเกษมทรัพย์ ทั้งโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์และโครงการของหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการบริหารงานต่อไป

**๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

๑.เพื่อให้สอดคล้องและมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๒) และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.เป็นการบรรจุโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่พร้อมจะไปปฏิบัติได้ทันที

 ๓.เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน /โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ชัดเจน

 ๔.เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

 ๕.เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินการ และประเมินผล

**๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

 ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น

 ๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

###### ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ เก็บรวบรวมข้อมูล โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการจริง ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เกษมทรัพย์

###### ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) โดยในร่างแผนการดำเนินงาน มี ๒ ส่วน คือ

 ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย

๑.๑ บทนำ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม ประกอบด้วย

 ๒.๑ บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๑)

 ๒.๒ บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๒)

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

 ๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล เกษมทรัพย์ นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เกษมทรัพย์

 ๓.๒ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ เพื่อให้ความเห็นชอบ

 ๓.๓ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

**จากขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงานข้างต้นสามารถจัดทำแผนภูมิสรุปได้ ดังนี้**

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน

พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานอื่นๆ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน

พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

จัดทำร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน

เสนอร่างแผนดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล จ

พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบล

เสนอร่างต่อนายก อบต.

**ประกาศใช้**

นายก อบต.

**๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินการ**

 ๑. เพื่อควบคุมการดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานติดตามและประเมินผล โครงการได้อย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกโครงการ

๓. เพื่อทราบรายละเอียดของแผนงาน / โครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการได้ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ได้อย่างชัดเจน

๔. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น

๕. เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

 ๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น

 หากคาดว่าจะดำเนินการจัดทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด ให้เสนอขอขยายเวลาจัดทำแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น

 ๒. ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ ๑ แล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นๆ

**แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

 แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้

๑.แผนการดำเนินงานเป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา สามปี และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ(Action Plan)

 ๒. แผนการดำเนินงานต้องจัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

 ๓. แผนการดำเนินงานเป็นแผนที่เสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริง

 ๔. แผนการดำเนินงานเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ส่วนที่ ๒**

 **ประกอบด้วย**

 ๑.แบบ ผด.๐๑

 ๒.แบบ ผด.๐๒

.

**ส่วนที่ ๒**

แบบ ผด.๐๑

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน****งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงาน****รับผิดชอบหลัก** |
| **๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้น** **แนวทางที่** ๑.๑ ส่งเสริมเชื่อมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์**แนวทางที่** ๑.๒ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ**แนวทางที่** ๑.๓ ส่งเสริมสถานที่ออกกำลังกายและนันทนาการ | ๑๑ | ๑๒.๐๘ | ๒,๒๒๖,๕๐๐ | ๑๖.๕๖ | อบต.เกษมทรัพย์ |
| **รวม** | **๑๑** | **๑๒.๐๘** | **๒,๒๒๖,๕๐๐** | **๑๖.๕๖** |  |
| **๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม** **แนวทางที่** ๒.๑ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรกรรม **แนวทางที่** ๒.๒ พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ **แนวทางที่** ๒.๓ สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองต่างๆ | ๒ | ๒.๑๙ | ๔๐,๐๐๐ | ๐.๒๙ | อบต.เกษมทรัพย์ |
| **รวม** | **๒** | **๒.๑๙** | **๔๐,๐๐๐** | **๐.๒๙** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน** **แนวทางที่** ๓.๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอุบัติเหตุจราจรทางบก **แนวทางที่** ๓.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ในด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยส่งเสริมสนับสนุนตำรวจบ้าน/อปพร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ | ๓ | ๓.๒๙ | ๓๗๐,๐๐๐ | ๒.๗๕ | อบต.เกษมทรัพย์ |
| **รวม** | **๓** | **๓.๒๙** | **๓๗๐,๐๐๐** | **๒.๗๕** |  |
| **๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ** **แนวทางที่** ๔.๑ จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและการบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน **แนวทางที่** ๔.๒ ประสานงานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบต.เทศบาล.อบจ.) และร่วมมือกับส่วนราชการส่วนภูมิภาค **แนวทางที่** ๔.๓ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี **แนวทางที่** ๔.๔ การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง **แนวทางที่** ๔.๕ จัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นรากฐานในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น **แนวทางที่** ๔.๖ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานขององค์กร | ๒๘ | ๓๐.๗๖ | ๑,๕๒๗,๕๐๐ | ๑๑.๓๖ | อบต.เกษมทรัพย์ |
| **รวม** | **๒๘** | **๓๐.๗๖** | **๑,๕๒๗,๕๐๐** | **๑๑.๓๖** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม** **แนวทางที่** ๕.๑ ส่งเสริมให้จัดพระสงค์เป็นศูนย์ส่งเสริม คุณธรรมวัฒนธรรมประเพณี วิถีพุทธท้องถิ่น **แนวทางที่** ๕.๒ รื้อฟื้นคุณค่า วัฒนธรรมประเพณีชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  | อบต.เกษมทรัพย์ |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา** **แนวทางที่** ๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันสถาบันการศึกษา และภาคประชาชน นำเทคโนโลยีมาใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน **แนวทางที่** ๖.๒ ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ชุมชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๑ | ๑๒.๐๘ | ๑,๗๖๑,๐๖๘ | ๑๓.๐๙ | อบต.เกษมทรัพย์ |
| **รวม** | **๑๑** | **๑๒.๐๘** | **๑,๗๖๑,๐๖๘** | **๑๓.๐๙** |  |
| **๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ** **แนวทางที่** ๗.๑ ส่งเสริมการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ **แนวทางที่** ๗.๒ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | ๒ | ๒.๑๙ | ๑๔๐,๐๐๐ | ๑.๐๔ | อบต.เกษมทรัพย์ |
|  **รวม** | **๒** | **๒.๑๙** | **๑๔๐,๐๐๐** | **๑.๐๔** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข** **แนวทางที่** ๘.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญและกำลังใจที่ดี **แนวทางที่** ๘.๒ จัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ) กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน วัยสูงอายุ **แนวทางที่** ๘.๓ จัดระบบส่งเสริมสุขภาพประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพที่ดี (การคุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ-ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน /อนามัยโรงเรียน) | ๖ | ๖.๕๙ | ๒๕๗,๕๐๐ | ๑.๙๑ | อบต.เกษมทรัพย์ |
| **รวม** | **๖** | **๖.๕๙** | **๒๕๗,๕๐๐** | **๑.๙๑** |  |
| **๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** **แนวทางที่** ๙.๑ ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ **แนวทางที่** ๙.๒ รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ | ๒ | ๒.๑๙ | ๕๕,๐๐๐ | ๐.๔๐ | อบต.เกษมทรัพย์ |
| **รวม** | **๒** | **๒.๑๙** | **๕๕,๐๐๐** | **๐.๔๐** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
|  **๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ** **แนวทางที่** ๑๐.๑ ประสานงานโครงข่ายการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงวัฒนธรรม/เชิงเกษตร/เชิงสมุนไพร (สปาสมุนไพร) **แนวทางที่** ๑๐.๒ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่นงานบวงสรวงย่าโม งานผ้าไหมปักธงชัย ฯลฯ | ๙ | ๙.๘๙ | ๑๙๑,๐๐๐ | ๑.๔๒ | อบต.เกษมทรัพย์ |
| **รวม** | **๙** | **๙.๘๙** | **๑๙๑,๐๐๐** | **๑.๔๒** |  |
| **๑๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม** **แนวทางที่** ๑๑.๑ การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีแลเพิ่มพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๕ | ๑๖.๔๘ | ๖,๘๐๕,๐๐๐ | ๕๐.๖๑ | อบต.เกษมทรัพย์ |
| **รวม** | **๑๕** | **๑๖.๔๘** | **๖,๘๐๕,๐๐๐** | **๕๐.๖๑** |  |
| **๑๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม** **แนวทางที่** ๑๒.๑ การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย โดยประสานกับสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงานของรัฐ เช่น ความรู้ด้านการผลิต ด้านการบริหารจัดการ **แนวทางที่** ๑๒.๒ ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก **แนวทางที่** ๑๒.๓ สนับสนุนและวิสาหกิจชุมชน | ๒ | ๑.๐๗ | ๗๐,๐๐๐ | ๐.๕๒ | อบต.เกษมทรัพย์ |
| **รวม** | **๒** | **๑.๐๗** | **๗๐,๐๐๐** | **๐.๕๒** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **๙๑** |  | **๑๓,๔๔๓,๕๖๘** |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์**

แบบ ผด.๐๒

**๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**แนวทางการพัฒนา**

๑.๑ ส่งเสริมเชื่อมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์

๑.๒ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

๑.๓ ส่งเสริมสถานที่ออกกำลังกายและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕๙ | พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ ๓ บ้านท่าเยี่ยม | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ๑ ชุด ประกอบด้วย๑.เครื่องโยกแขนขาสะโพก๒.จักรยานนั่งปั่น๓.เครื่องซิตอัพ๔.เครื่องบิดเอวสะโพก | ๔๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ค่าก่อสร้างราวเหล็กกันตกถนน บ้านเกษม หมู่ที่ ๒ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราวเหล็กกันตกถนน บ้านเกษมหมู่ที่ ๒ ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีขนาดความสูง ๐.๘๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร ก่อสร้างตามรายละเอียดรูปแบบและรายการก่อสร้างที่กำหนด | ๑๔๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕๙ | พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓ | ค่าก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๙ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๙ ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ จุด**จุดที่ ๑** วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด๐.๘๐\*๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓.๐๐ บ่อ พร้อมฝาเปิด-ปิด คศล.**จุดที่ ๒** วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด ๑.๕๐ \*๑.๕๐ เมตร จำนวน ๔.๐๐ บ่อ พร้อมฝาเปิด-ปิด | ๒๖๙,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกนางเหริญ หมู่ที่ ๗ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกนางเหริญ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สายทางบ้านนายหลง ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางหินคลุก | ๑๙๑,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕๙ | พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕ | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนมะเฟือง หมู่ที่ ๘ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนมะเฟือง หมู่ที่ ๘ ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สายทางบ้านดอนมะเฟือง-บ้านเชียงสา ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางหินคลุก | ๒๗๓,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอนางเหริญ หมู่ที่ ๖ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอนางเหริญ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สายทางบ้านปอนางเหริญ-บ้านขี้เหล็กขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางหินคลุก | ๒๔๘,๕๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕๙ | พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗ | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ ๔ | ช่วงที่ ๑ (สายทุ่งลี) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ ๔ ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สายทุ่งลี ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๖๒.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทาง หินคลุกช่วงที่ ๒ (สายข้างวัดหลุมข้าว) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก  | ๒๔๐,๕๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | ค่าก่อสร้างถนนดินบ้านหนองศาลา หมู่ที่ ๑-สายที่ ๑ สายไปท่าตะหลุ่ง-สายที่ ๒ สายบ้านนายอุดม | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองศาลา หมู่ที่ ๑ ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ สายสายที่ ๑ สายไปท่าตะหลุ่ง ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร เสริมดินสูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยงานดินถมให้เรียบร้อย และวางท่อ คศล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน สายที่ ๒ สายบ้านนายอุดม ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๗๐.๐๐ เมตร เสริมดิน สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยงานดินถมให้เรียบร้อย | ๒๕๔,๕๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕๙ | พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๙ | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๗,๙ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปักธงชัย | ๔๒๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะหมู่บ้านละ ๒ จุด หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๙ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปักธงชัย | ๑๐๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑ | ค่าก่อสร้างเตาเผาขยะ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเตาเผาขยะ | ๕๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม**

**แนวทางการพัฒนา**

๒.๑ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านเกษตรกรรม

๒.๒ พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

และเกษตรทฤษฎีใหม่

๒.๓ สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองต่างๆ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕๙ | พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลงสาธิตทางการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการทำแปลงสาธิตทางการเกษตร ฯลฯ | ๒๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมของศูนย์เทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล เช่น การประชุม การอบรม การเผยแพร่ผลงาน งานวิชาการด้านการเกษตร การจัดตั้งศูนย์ถ่าย | ๒๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

**แนวทางการพัฒนา**

๓.๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก

๓.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ในด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยส่งเสริมสนับสนุนตำรวจบ้าน/ อปพร.ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕๙ | พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการเผ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | ๕๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์ อปพร.อบต.เกษมทรัพย์  | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ อปพร. อบต.เกษมทรัพย์ เช่น การประชุม เบี้ยเลี้ยง วัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์การฝึกอบรม การฝึกทบทวน ฯลฯ | ๑๐๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล เช่น การประชุมเจ้าหน้าที่ การฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน และจ้างเหมาผู้ปฎิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ฯลฯ | ๒๒๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ**

**แนวทางการพัฒนา**

๔.๑ จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและการบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

๔.๒ ประสานงามสามพี่น้องท้องถิ่น (อบต.เทศบาล.อบจ.) และร่วมมือกับส่วนราชการส่วนภูมิภาค

๔.๓ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๔ การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

๔.๕ จัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นรากฐานในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔.๖ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานขององค์กร

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕๙ | พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายตามแนวนโยบายแห่งรัฐ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามแนวนโยบายแห่งรัฐข้อสังการให้ดำเนินการจากรัฐบาล คณะรัฐมนตรี จังหวัด อำเภอ เช่น การจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงาม การจัดกิจกรรมแลโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ฯลฯ | ๕๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การศึกษาดูงาน กิจกรรมต่างๆ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือคณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ฯลฯ | ๑๐๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕๙ | พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓ | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปหรือการเลือกตั้งซ่อมในตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งระดับชาติ | ๑๕๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการจ้างเหมาทำป้ายทำเนียบบุคลากร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายทำเนียบบุคลากร | ๒๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ๕ ฟุต จำนวน ๒ หลัง | ๑๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งและข้ออ่อน จำนวน ๒ เครื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งและข้ออ่อน จำนวน ๒ เครื่องโดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้-เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย-เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑.๕ แรงม้า-ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓๐ ซีซี-พร้อมใบมีด | ๑๙,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน ๑ เครื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) | ๗,๙๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕๙ | พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๘ | จัดซื้อศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่พร้อมเครื่องอุปกรณ์ประจำศาลและโต๊ะบูชา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่พร้อมเครื่องอุปกรณ์ประจำศาล และโต๊ะบูชา | ๒๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอปักธงชัย ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย | ๑๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมรัฐพิธีอำเภอปักธงชัย ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอปักธงชัย | ๑๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี | ๓๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑ | ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่นค่าระวางที่ดิน ค่าคัดลอกข้อมูลที่ดิน เป็นต้น | ๕๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๒ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี | ๕,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕๙ | พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๓ | ชั้นวางหนังสือแบบวางตรง (โครงเหล็ก)  | เพื่อจัดซื้อชั้นวางหนังสือแบบวางตรง (โครงเหล็ก) | ๓,๕๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๔ | ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้บริหารระดับ ๗-๘  | เพื่อจัดซื้อชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้บริหารระดับ ๗-๘ | ๑๙,๙๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๕ | ตู้เหล็ก ๒ บาน เปิดมือจับบิด | เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน เปิดมือจับบิดคุณลักษณะพื้นฐาน-ผลิตจากเหล็กหนา ๐.๖ มม.-ชนิดบานเปิดทึบ ๒ ประตู มือจับบิด มีกุญแจล๊อกแผ่นชั้นปรับระดับได้ ๓ แผ่น จัดเก็บเอกสาร ๔ ชั้น | ๖,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๖ | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | ๗,๙๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๗ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง | ๙,๖๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๘ | ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะทำงานผู้บริหารตัวแอล | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะทำงานผู้บริหารตัวแอล | ๑๒,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕๙ | พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๙ | ค่าคูเลอร์น้ำดื่ม | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคูเลอร์น้ำดื่มแสตนเลส ความจุไม่น้อยกว่า ๒๑ ลิตร จำนวน ๒ ถัง | ๘,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๐ | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) | ๗,๙๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๑ | จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว (จอมินิเตอร์) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว (จอมินิเตอร์) | ๔,๓๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๒ | อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอปักธงชัย | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอปักธงชัย ตามโครงการช่วยเหลือตามภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอปักธงชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ | ๑๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๓ | อุดหนุนกิ่งกาชาดจังหวัดนครราชสีมา | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอปักธงชัย ตามโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา | ๕,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๔ | ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ทดสอบคอนกรีต | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ทดสอบคอนกรีต จำนวน ๑ ชุด | ๑๕,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕๙ | พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๕ | ค่าติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้านเก่านางเหริญ หมู่ที่ ๕ | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้านเก่านางเหริญ หมู่ที่ ๕ ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยติดตั้งเครื่องขยาย AC-DC ขนาด ๖๕๐ w. ชุดปากฮอร์นกลม ขนาด ๑๕ นิ้ว พร้อมยูนิต ๑๕๐ w.จำนวน ๑๑ ชุด พร้อมเดินสายด๊อปวายรวมความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร ติดตั้งพร้อมทดสอบให้เรียบร้อย | ๑๐๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๖ | ค่าก่อสร้างรั้งคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการ อบต.เกษมทรัพย์ | **ช่วงที่ ๑** เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ บ้านหนองศาลา หมู่ที่ ๑ ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาโดยมีขนาดความสูง ๒.๐๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๙.๐๐ เมตร พร้อมประตูทางเข้า-ออก จำนวน ๒ ชุด**ช่วงที่ ๒** เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านทิศตะวันตกที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ บ้านหนองศาลา หมู่ที่ ๑ ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีขนาดความสูง ๒.๐๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ เมตร  | ๗๗๖,๕๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕๙ | พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๗ | ค่าใช้จ่ายในการวางและจัดทำผังเมือง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการวางผังเมือง ปรับปรุงผังเมือง การวางผังชุมชน การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ผังเมือง เป็นต้น | ๕๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๘ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ การพัฒนาผู้นำชุมชน การสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ | ๑๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม**

**แนวทางการพัฒนา**

๕.๑ ส่งเสริมให้จัดพระสงค์เป็นศูนย์ส่งเสริม คุณธรรมวัฒนธรรมประเพณี วิถีพุทธท้องถิ่น

๕.๒ รื้อฟื้นคุณค่า วัฒนธรรมประเพณีชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕๙ | พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา**

**แนวทางการพัฒนา**

๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันการศึกษา และภาคประชาชน นำเทคโนโลยีมาใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

๖.๒ ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ชุมชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕๙ | พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด จำนวน ๔๖ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน | ๒๒๕,๔๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน (เงินรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน (เงินรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด จำนวน ๔๖ คนๆละ ๑,๗๐๐ บาท | ๗๘,๒๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | ค่าใช้จ่ายค่าพัฒนาจัดการศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าพัฒนาจัดการศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าอุปกรณ์การศึกษา และอื่นๆ | ๔,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | ค่าวัสดุอาหารเสริมนม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ จำนวน ๔๖ คน ๆละ๗.๓๗ บาท/วัน/๒๖๐ วัน  | ๘๘,๑๔๗ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | ค่าวัสดุอาหารเสริมนม ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในท้องถิ่น จำนวน ๒ แห่ง จำนวน ๒๐๕ คนๆละ ๗.๓๗ บาท/วัน/๒๖๐ วัน  | ๓๙๒,๘๒๑ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕๙ | พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖ | ค่าจัดซื้อผ้าม่าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านเพื่อติดตั้งหน้าต่าง ขนาด ๑.๒๐ เมตร \*๒.๘ เมตร จำนวน ๗ ช่องๆละ ๒,๕๐๐ บาท | ๑๗,๕๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | ค่าจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายอะคริลิคพร้อมเสาเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ | ๑๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | เงินอุดหนุนส่วนราชการเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ชั้น อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ จำนวน ๒๐๕ คนๆ ละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน | ๘๒๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมวันเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี ๒๕๖๐ | ๑๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม/โครงการฝึกศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ | ๒๕,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑ | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ถมดิน การจัดสวนหย่อม ตัดแต่งกิ่งไม้ การตัดหญ้า ฯลฯ | ๙๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ**

**แนวทางการพัฒนา**

๗.๑ ส่งเสริมการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ

๗.๒ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕๙ | พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของเยาวชน/ประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของเด็ก/เยาวชน/ประชาชน รวมถึงการส่งนักกีฬารุ่นเยาวชนหรือรุ่นประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันโดยหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด | ๑๐๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์โอยองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์เข้าร่วม | ๔๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

**แนวทางการพัฒนา**

๘.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญกำลังใจที่ดี

๘.๒ จัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน วัยสูงอายุ

๘.๓ จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพที่ดี (การคุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ-ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพประชาชนอนามัยโรงเรียน)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕๙ | พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาพิษสุนัขบ้า | ๔๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ค่าใช้จ่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ๓๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | ค่าใช้จ่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก เช่น การรณรงค์ การอบรมให้ความรู้ การฉีดพ่นหมอกควัน การใช้ทรายอะเบท เป็นต้น | ๕๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการออกกำลังกาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ เช่น แอโรบิคเพื่อสุขภาพ กิจกรรม to be number one เป็นต้น | ๕๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕๙ | พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันยาเสพติด หมู่บ้านปลอดยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ | ๒๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | เงินอุดหนุนเอกชนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน  | เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน เช่น การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ฐาน การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ และจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช) จำนวน ๙ หมู่บ้านๆละ ๗,๕๐๐ บาท | ๖๗,๕๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**แนวทางการพัฒนา**

๙.๑ ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์

๙.๒ รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕๙ | พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ | ๔๕,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ค่าใช้จ่ายในการจัดเพิ่มพื้นที่สีเขียว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ เช่น การปลูกป่า การปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ เป็นต้น | ๑๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๑๐.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ**

**แนวทางการพัฒนา**

๑๐.๑ ประสานงานโครงข่ายการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงวัฒนธรรม/เชิงเกษตร/เชิงสมุนไพร (สปาสมุนไพร)

๑๐.๒ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น งานบวงศรวงย่าโม งานผ้าไหมปักธงชัยฯลฯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕๙ | พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถวายสักการะพระปิยะมหาราช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถวายสักการะพระปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม | ๒๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในงานเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี | ๑๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในงานเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช | ๑๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | อุดหนุนโครงการงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารีและงานกาชาดอำเภอปักธงชัย | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารีและงานกาชาดอำเภอ | ๒๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลไหมไทยที่โคราช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลไหมไทยที่โคราชร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น | ๕๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕๙ | พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานบรวงสรวงท้าวสุรนารี (องค์จำลอง) | เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในงานบรวงสรวงท้าวสุรนารี (องค์จำลอง) | ๑,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี | ๖๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยแพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกานจัดกิจกรรมในงานประเพณีลอยแพ | ๒๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๑๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม**

**แนวทางการพัฒนา**

๑๑.๑ การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕๙ | พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายในการอบรมความรู้เรื่องดำเนินงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมความรู้เรื่องดำเนินงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน | ๑๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการประจำปี | ๑๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ คนยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ คนยากไร้ ผู้ด้อย | ๒๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการสนับสนุนการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ | ๕,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | ค่าใช้จ่ายในสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกษมทรัพย์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน เช่น การประชุมสภา โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน เป็นต้น | ๒๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ในช่วงปิดภาคเรียน | ๒๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕๙ | พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗ | โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ | ๑๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | โครงการค่ายเยาวชนพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายเยาวชนพอเพียง | ๕๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น | ๒๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี แม่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี แม่บ้าน | ๕๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑ | โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีแม่บ้านในงานเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี และอื่นๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมบทบาทสตรีแม่บ้านในงานเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารีและอื่นๆ | ๖๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๒ | โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคอรบครัวอบอุ่นเข้มเข็ง | ๓๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๓ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๕,๕๙๔,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๔ | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | ๘๖๔,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๕ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๔๒,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๑๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม**

**แนวทางการพัฒนา**

๑๒.๑ การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย โดยประสานกับสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ เอกชน หน่วยงานของรัฐ เช่น ความรู้ด้านการผลิต ด้านการบริหารจัดการ

๑๒.๒ ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก

๑๒.๓ สนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๕๙ | พ.ศ.๒๕๖๐ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมต่างๆ | ๒๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOPเพื่อเพิ่มรายได้และส่งเสริมการตลาดและอื่นๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP เพื่อเพิ่มรายได้ และส่งเสริมการตลาด และอื่นๆ | ๕๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |